- Анализ дефектов мобильного приложения «Фитнес-трекер»

Цель задания: Научиться анализировать реальные данные об ошибках в ПО, строить простые графики и делать выводы о качестве проекта.

Исходные данные:

Ваша команда разрабатывает мобильное приложение «Фитнес-трекер». За последний месяц тестирования было найдено 50 дефектов. Данные о них приведены в таблице.

| Номер ошибки | Критичность | Место в приложении (Модуль) | Стадия внесения ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 4, 7, 12 | Критическая | Экран тренировки | Кодирование |
| 2, 5, 8, 13 | Критическая | Синхронизация с сервером | Проектирование |
| 3, 6 | Значительная | Экран статистики | Кодирование |
| 9, 10, 11 | Значительная | Экран профиля | Кодирование |
| 14-20 | Незначительная | Разные экраны | Кодирование |
| 21-30 | Незначительная | Экран настроек | Тестирование |
| 31-50 | Косметическая | Внешний вид элементов | Кодирование |

Задача 1. Построение диаграмм

- Агрегируем данные по этапам. Столбчатая диаграмма. Постройте диаграмму, которая показывает количество ошибок разной критичности.

Проектирование:

Ошибки № 2, 5, 8 ,13

Подсчет: 4

Кодирование:

Ошибки № 1, 4, 7 ,12, 3, 6, 9, 10, 11, 14-20, 31-50

Подсчёт: 36

Тестирование:

Ошибки № 21-30

Подсчёт: 10

| Этап | Количество ошибок |
| --- | --- |
| 1. Кодирование | 36 |
| 2. Тестирование | 10 |
| 3. Проектирование | 4 |

- Рассчитайте накопленный процент и постройте диаграмму Парето. Постройте совмещённую диаграмму (столбцы и линия), чтобы определить, на каком этапе создания ПО было внесено больше всего ошибок.

Отсортируйте этапы (Проектирование, Кодирование, Тестирование) по количеству ошибок по убыванию.

| Этап (по убыванию) | Кол-во ошибок | Доля от общего | Накопленный процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Кодирование | 36 | 36\50*100=72 | 72 |
| Тестирование | 10 | 10\50*100=20 | 92 |
| Проектирование | 4 | 4\50*100=8 | 100 |

Задача 2. Анализ и выводы

- Где в приложении сосредоточена главная проблема? Почему вы так решили?

- Какой этап разработки требует самого пристального внимания руководителя проекта? Объясните, глядя на диаграмму Парето.

- Если бы у вас было только 2 часа на исправление ошибок перед выпуском обновления, на исправление ошибок какого типа и в каком модуле вы бы потратили это время в первую очередь? Дайте обоснование.

1. В кодировании, потому что там больше всего ошибок

2. Кодирование, потому что показатель кодирования самый высокий из всех

3. На исправление ошибок типа Критическая в модуле Экран тренировки, если предположить что Экран тренировки не подает признаков жизни(как пример) из-за Критического типа ошибки, то пользователь не сможет следить за своими показателями пульса, ударов сердца и т. д., поэтому более важно исправить именно этот модуль.